|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hafta | Pzt | Salı | Çrş | Prş | Cuma |
| Hafta 1 | Konu araştırması | Konu araştırması | İzlenecek yolun belirlenmesi  Google Drive Oluştur | İzlenecek yolun belirlenmesi | Plan oluşturulması  Proje dokümantasyon hazırlığı |
| Hafta 2 | Örnek videoların incelenmesi  Kaynak İnceleme | Örnek videoların incelenmesi  Kaynak İnceleme | Soru dökümanlarının düzene sokulması | Modellenecek soru gruplarının belirlenmesi | Modellenecek soru gruplarının belirlenmesi |
| Hafta 3 | Konu gruplarının paylaşımı  Kaynak Düzenleme | Çözüm adımlarının incelenmesi  Gereksinim Analizi | Çözüm adımlarının kulanıcı tarafı açısından basitleştirilmesi | Bu adımların  programlamaya yatkın bir şekilde düzenlenmesi | Bu adımların  programlamaya yatkın bir şekilde düzenlenmesi |
| Hafta 4 | Modellenecek soruların akış şemasına aktarılması | Modellenecek soruların akış şemasına aktarılması  Proje Dökümanlarının düzenlenmesi | Konu dağılımlarından ve modellerden ortak payda çıkarımı  Bir sonraki etap için yol planlaması | Ürünlerin toplanması  Konu dağılımlarından ortak payda çıkarımı | Ortaya çıkan modellenmiş soruların kontrolü  Ekip üyelerince incelenmesi ve toplanması |
| Hafta  5 | Ürün için literatür araştırması | Ürün için literatür araştırması | Kullanılacak dillerin belirlenmesi | Konu dağılımı | Ekip üyeleri arasında konular üzerine fikir alışverişi |
| Hafta  6 | Belirlenen soruların uygulama arka kısmında eklenmesi | Belirlenen soruların uygulama arka kısmında eklenmesi | Bileşenler oluşturulması | Bileşenlerin arayüze eklenmesi | Belirlenen konular için işlem yapma kısmı oluşturulması |
| Hafta  7 | Sunum ve slayt | Dokuman güncellenmesi | Nihai ürün son kontrol | Nihai ürün son kontrol | Nihai ürün son kontrol |